#### OFERTA

Nazwa i siedziba oferenta ............................................................................................................

Do: nazwa i siedziba zamawiającego: Urząd Gminy Tomaszów Maz.

ul. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Maz.

Nawiązując do zapytania ofertowego na utwardzenie drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Głównej w miejscowości Karolinów – destruktem asfaltowym gr. 10 cm.  i pow. 900m2 (4,5x200m)

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę: .................. zł + .... Vat  = ....................... brutto

/ słownie brutto:..............................................................................................................zł./

Powyższa kwota jest wartością ryczałtową obowiązującą przez cały okres realizacji umowy.

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy i w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania

- Oświadczam, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczanie, uprawnienia i potencjał techniczno- ekonomiczny do realizacji w/w zamówienia.

- Oświadczam, że roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami.

4. Oświadczam, że na w/w roboty udzielam gwarancji na okres 2 lat i rękojmii stosownie

do przepisów KC.

Dane zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia – wymagany do 31.10.2007 r.

2. Termin płatności w ciągu 30dni po zakończeniu robót i wystawieniu faktury.

Załączniki do oferty:

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz liczą od dnia składania ofert

- wykaz wykonanych min. 1 roboty o podobnej złożoności

- kosztorys ofertowy

Podpis

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

###### DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w do zapytania ofertowego na utwardzenie drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Głównej w miejscowości Karolinów – destruktem asfaltowym gr. 10 cm.  i pow. 900m2 (4,5x200m)

Nazwa oferenta …..............................................................

Adres oferenta …...............................................................

Numer telefonu …..............................................................

Numer teleksu/fax…...........................................................

Wykaz min. 1 roboty zrealizowanych w ciągu ostatnich  5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego | Całkowita wartość zamówienia | Czas trwania zamówienia | Adres realizacji robót |
| --- | --- | --- | --- |

Podpis

/upoważniony przedstawiciel oferenta/

Projekt   UMOWY

zawarta w dniu ...........2007r. pomiędzy Gminą Tomaszów Maz.. reprezentowaną  przez:

1. Wójta Gminy 				- Ignacego Niedziałkowskiego

2. Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy	- Danuty Plich

z siedzibą w Tomaszowie Maz. ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, zwaną dalej

,,Zamawiającym,  a

................................................ reprezentowanym przez;

………………….. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: utwardzeniu drogi wewnętrznej gruntowej stanowiącej przedłużenie ul. Głównej w miejscowości Karolinów – destruktem asfaltowym gr. 10 cm.  i pow. 900m2 (4,5x200m)

§ 2.

Prace będą polegać na ułożeniu destruktu asfaltowego na odcinku leśnym dł. 200 mb i szer. 4,5 m, profil poprzeczny drogi daszkowy z 2% spadkiem

§ 3.

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:  …………r.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy wymagany):  31.10.2007 r.

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia  ……………….. r.

§ 5.

Wykonawca zapewnia dostarczenie wszystkich maszyn i urządzeń niezbędnych

do wykonania przedmiotu umowy.

§ 6.

1. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

§ 7.

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek prowadzenia robót niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub niezgodnie z niniejszą umową.

§ 8.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

§ 9.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą wynagrodzenia jest, zgodnie ze zożoną ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie ryczałtowe

które wynosi …………………. zł + …………..%Vat = ……………….zł brutto

/słownie brutto: ……………………………………………./

Płatne w ciągu 30 dni po odebraniu robót i wystawieniu faktury.

§ 10.

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach.

a). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

-za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy- w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

-za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

-za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości:

10 % wynagrodzenia umownego.

b). Powyższe kary umowne będą potrącane w pierwszej kolejności z należnej faktury

c). Zamawiający zapłaci Wykonującemu kary umowne:

-za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru -w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

-za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości: 0,5 % wynagrodzenia określonego tą fakturą za każdy dzień zwłoki.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi: 2 lata

oraz rękojmia stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zleceniodawcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13.

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykonawca   									Zamawiający